NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 206/2019

- Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Proiectul este elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 206/2019, pentru întreținerea şi reparația drumurilor publice naționale cu o lungime totală de 5857 km şi construcțiilor inginerești a acestora au fost alocate 1 024 089,1 mii lei. Urmare a constatării degradării premature a stării drumurilor a apărut necesitatea majorării volumului mijloacelor financiare destinate lucrărilor pentru întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea pârții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului şi sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări de teren etc) care a fost redistribuită în interiorul Programului; Astfel până la finele anului 2019 se preconizează că pentru lucrările de reparație şi întreținere a drumurilor publice vor fi utilizate mijloace financiare în volum total de 322 211,10 mii lei. Reieșind din cele menționate se propune redistribuirea mijloacelor fondului rutier pe capitolele de cheltuieli după cum urmează: mii lei. Articolul de cheltuieli; Aprobat; Propuneri de modificare; Precizat. 1; 2; 3; 4; 5. Total I; 1 024 089,1; 1 024 089,1; 0. 1.; Întreținerea drumurilor - total; 498 592,1; 583 471,1; +84 879. 1.1; inclusiv:; 208 092,1; 322 211,10; +114 119,00. întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaos de material, întreţinerea terasamentului şi sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări de teren etc.);. 1.2; întreţinerea periodică şi reparaţii curente - total; 60 500; 57 660; -2 840. inclusiv:. 1.2.1) drumuri pietruite; 20 500; 20 500; 0. 1.2.2) drumuri asfaltate (egalizări şi înlocuirea straturilor); 40 000; 37 160; -2 840. 1.3; lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea şi reparaţia indicatoarelor de circulaţie);; 60 000; 45 000; -15 000. 1.4; lucrări de întreţinere,reparaţii curente a lucrărilor de artă (poduri, podeţe); 25 000; 12 000; -13 000. 1.5; întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului);; 110 000; 110 000; 0. 1.6; crearea de spaţii verzi în zonele de protecţie a drumurilor (plantarea arborilor şi arbuştilor şi întreţinerea lor);; 900; 500; -400. 1.7; elaborarea documentelor normative, implementarea tehnologiilor moderne şi efectuarea controlului calităţii; 4 100; 4 100; 0. 1.8; gestionarea drumurilor publice (inclusiv cheltuieli de arbitraj şi judecată);; 30 000; 32 000; +2 000. 2.; Reparaţia drumurilor şi a construcţiilor inginereşti (conform anexei nr.1.1 la prezentul Program); 326 005; 281 626; -44 379. 3.; Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi procurare a terenurilor; 20 000; 20 000; 0. 4.; Cofinanţarea proiectelor de reabilitare a drumurilor (conform anexei nr.1.2 la prezentul Program); 72 000; 33 500; -38 500. 5.; Achiziţionarea sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al vinietei electronice; 2 883; 2 883; 0. 6.; Procurarea utilajului și echipamentului pentru dotarea laboratorului de încercări Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”; 2 000; 0; -2 000. 7.; Achitarea datoriilor pentru volumele de lucrări valorificate la întreţinerea drumurilor publice naţionale, total; 102 609; 102609; 0. Inclusiv:. 7.1) formate la 31 decembrie 2018; 100 000; 100 000; 0. 7.2) formate la 31 decembrie 2015; 2 609; 2 609; 0.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul iniţiat are drept scop modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 și Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și străzilor pe anul 2019

5. Fundamentarea economico-financiară

Programul de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și străzilor pe anul 2019, a fost acceptat cu un deficit bugetar, estimând o posibilă majorare a veniturilor în bugetul de Stat, de la 950 mil. lei până la suma de 1 725,6 mil. lei inițial distribuite în Programul. Urmare a estimărilor bugetului a fost luată decizia de a încadra Programul în prevederile legale efectuând și o rebalansare a mijloacelor alocate între localități luând în considerare numărul de locuitori din acestea în limita alocațiilor inițiale.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Urmare aprobării prezentului proiect de hotărâre de Guvern nu va fi necesară modificarea altor acte normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 206/2019 a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii www.mei.gov.md (directoriul ”Transparenţa decizională” compartimentul ”Anunțuri privind consultările publice”), conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Ministru                                                          Vadim BRÎNZAN