Aprobat

prin Hotărârea Guvernului

nr.____ din __________2023

PLAN DE ACŢIUNI

pentru anii 2024-2025 privind implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării

managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025

| Acţiuni (măsuri) | Indicatori de monitorizare | Termen de realizare | Costuri estimate, mii lei |  |  | Surse de finanţare | Autorități/ instituţii responsabile | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | total 2024 -2025 | inclusiv pe anii: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Restructurarea organizaţională a programelor de studii în sistemul de învăţământ agricol prin modernizarea curriculumului și a programelor de studii, corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu convențiile internaționale și Strategiei Naționale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.56/2023. | Curriculum și programe de studii modernizate | 2024 | 30 | 30 |  |  | Programe de asistență tehnică | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Universitatea Tehnică din Moldova |
| 1.2. Elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor | Programe de instruire elaborate; număr de instruiri planificate și organizate; cel puțin 200 de persoane instruite | Anual, decembrie | 20 | 10 |  | 10 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Agenția „Moldsilva” |
| 1.3. Pregătirea specialiștilor în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii superioare de licență, master și doctorat. | Cel puțin 20 de specialiști cu studii superioare | Anual | 1200 | 600 |  | 600 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova |
| Obiectivul 2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1190 hectare de terenuri agricole până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 45 hectare de terenuri agricole până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Stimularea măsurilor de protecţie antierozională | 45 ha de terenuri agricole supuse alunecărilor împădurite: | Anual, decembrie | 1120 | 530 |  | 590 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Agenția „Moldsilva” |
| Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 110 hectare de terenuri agricole până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile agricole afectate de ravene | 110 ha cu amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative | Anual, decembrie | 2232 | 1188 |  | 1044 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
| Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflației) pe 1035 hectare de terenuri agricole până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Stimularea înființării/reabilitării fâșiilor forestiere de protecție | 1000 ha de fâșii riverane de protecție a apelor pe terenuri agricole create | 2024 | 17000 | 17000 |  | - | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) |
|  | 35ha- fâșii forestiere paravânt înființate/reabilitate | Anual, decembrie | 790 | 490 |  | 300 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri funciare Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură |
| Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) | Cel puțin 122 ha de soluri amendate | Anual, decembrie | 1190 | 458 |  | 732 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
| Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4450 hectare până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare pentru atenuarea secetei pedologice | majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 1500 ha a (sisteme centralizate de irigare). | Anual decembrie | 207.900 | 98000 |  | 109900 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) |
|  | majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 2950 ha (sisteme de irigare la scară mică). | Anual decembrie | 164.653 | 49453 |  | 115200 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) Proiectul „Livada Moldovei” Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură |
| Obiectivul 4. Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor pe o suprafață de 631 hectare de terenuri agricole până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Stimularea măsurilor de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole (măsuri de prevenire a degradării și refacerii structurii solului) | 301 ha culturi siderale anual | Anual, decembrie | 2258 | 1129 |  | 1129 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
|  | 330 ha culturi leguminoase anual | Anual, decembrie | 2410 | 1205 |  | 1205 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
| 4.2. Evaluarea finală a Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2024-2025. |  | Decembrie 2025 |  |  |  |  | Programe de asistență tehnică | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Parteneri de dezvoltare |
| Total: |  |  | 400803 | 170093 |  | 230710 |  |  |  |